Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Апрель 2022г.

| 1 | ТП-11 ВМ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.№1 фидер Ф-21 | 01.04.2022г. 8-00 | 05.04.2022г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч. №15 фидер Ф-12 ВМ-6кВ | 06.04.2022г. 8-00 | 11.04.2022г. 16-30 |  |
| 3 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ.яч. №15 фидер Ф-38 ВМ-6кВ | 12.04.2022г. 8-00 | 15.04.2022г. 16-30 |  |
| 4 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ.яч. №37 фидер Ф-17 ВМ-6кВ | 18.04.2022г. 8-00 | 21.04.2022г. 16-30 |  |
| 5 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ.яч. №8 фидер Т-56 ВМ-6кВ | 22.04.2022г. 8-00 | 25.04.2022г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-4 ЗРУ-6 кВ МВ-6кВ, фидер Фк 4-1 | 26.04.2022г. 8-00 | 29.04.2022г. 16-30 |  |