Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Август 2023г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1, Т-1, ВМ-6кВ | 01.08.2023г. 8-00 | 04.08.2023г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-22, Т-33 | 07.08.2023г. 8-00 | 11.08.2023г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-15, Т-22, ЗРУ-6кВ, яч. №2 | 14.08.2023г. 8-00 | 18.08.2023г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-14, Т-19 | 21.08.2023г. 8-00 | 25.08.2023г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-11, ЗРУ-6кВ, яч.№1 | 28.08.2023г. 8-00 | 31.08.2023г. 16-30 |  |