Информация, подлежащая раскрытию согласно п. 19 пп. «и»
постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.

Процедура технологического присоединения осуществляется в рамках Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее – Правила).

Технологическое присоединение (ТП) - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями юридическим и физическим лицам (заявителем) в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Услуга по технологическому присоединению оказывается потребителям в случаях:

-    присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

-      изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

-  присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

И включает в себя комплекс мероприятий «Заявителя» и «Сетевой организации»:

1. Подача заявителем заявки на ТП в сетевую организацию;

2. Подготовка и выдача заявителю технических условий (ТУ) на ТП;

3. Заключение договора о ТП между сетевой организацией и заявителем;

4. Выполнение ТУ на ТП сетевой организацией и заявителем;

5. Проверка выполнения ТУ сетевой организацией и заявителем;

6. Оформление Акта о выполнении ТУ;

7. Оформление Акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии;

8. Уведомление Федерального органа госэнергонадзора о готовности на ввод в эксплуатацию от заявителя и сетевой;

9. Фактическое присоединение электроустановки заявителя к электроустановке сетевой;

10. Оформление Акта об осуществлении ТП между сетевой организацией и заявителем;

11. Направление комплекта документов на заключение договора электроснабжения с заявителем в энергоснабжающую организацию заявителем и сетевой организацией.