Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Июнь 2022г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч. №11 фидер Ф-4 | 01.06.2022г. 8-00 | 03.06.2022г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ПС 110/6/6кВ ЗРУ-6кВ.яч. №10 фидер Ф-5 | 06.06.2022г. 8-00 | 08.06.2022г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-11 ЗРУ-6кВ Т-16 | 09.06.2022г. 8-00 | 13.06.2022г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-11 ЗРУ-6кВ. Т-17 | 14.06.2022г. 8-00 | 17.06.2022г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-17 ЗРУ-6кВ. Т-26 | 20.06.2022г. 8-00 | 24.06.2022г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-1 ЗРУ-6кВ. Ф-4 | 27.06.2022г. 8-00 | 30.06.2022г. 16-30 |  |